УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Сельцо Брянской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

Сельцовского городского округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды Сельцовского городского округа» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Сельцо Брянской области |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | проект «Формирование комфортной городской среды» |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Сельцовский городской округ |
| Задачи муниципальной программы | -реализация проекта «Формирование современной городской среды»;  -повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 225 971,00 рубль, в том числе:  2019 год – 225 971,00 рубль;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию проектов (программ), включенных в состав государственной программы, - 155 971,00 рубль, в том числе:  2019 год – 155 971,00 рубль;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Показатели результативности и эффективности муниципальной программы, а также конечные результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы**

Одним из основных стратегических направлений развития муниципального образования Сельцовский городской округ является обеспечение устойчивого развития города, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры населенного пункта, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.

В настоящее время благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования Сельцовского городского округа не соответствует современным требованиям. 40 процентов общественных территорий муниципального образования неблагоустроенны. Около 43 процентов дворовых территорий не обеспечены минимальным перечнем элементов благоустройства в совокупности (отсутствуют освещение, скамейки, урны, асфальтированные дворовые проезды).

Успешная реализация в муниципального проекта "Формирование комфортной городской среды" позволит повысить уровень благоустройства дворовых территорий, мест массового отдыха населения (городских парков, скверов и прочих мест массового пребывания людей).

2. Цели и задачи программы

Основная цель программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Сельцовского городского округа.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации программы необходимо решить следующие задачи:

-реализация проекта «Формирование современной городской среды»;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования.

3. Прогноз конечных результатов реализации программы

Основными ожидаемыми результатами реализации программы, отражающими социальные и экономические выгоды муниципального образования Сельцовского городского округа, должны стать:

увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;

увеличение доли благоустроенных общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития:

экономические (повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий, развитие туризма);

демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей);

социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

4. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации государственной программы: 2019 – 2024 годы.

В рамках программы планируется реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования Сельцовского городского округа и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках муниципальных программ по формированию современной городской среды.

5. Перечень показателей (индикаторов) программы

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий программы.

Полный перечень показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении 1 к программе.

Перечень показателей (индикаторов) программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения области.

Значения показателей (индикаторов) программы определяются на основании данных, полученных из источников, указанных в приложении 1 к программе.

5.1. Показатель "Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий" рассчитывается муниципальным образованием по итогам года предоставления субсидии как отношение количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, на основании фактических данных.

5.2. Показатель "Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий" рассчитывается муниципальным образованием по итогам года предоставления субсидии как отношение количества реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, на основании фактических данных.

5.3. Показатель «Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий» рассчитывается муниципальным образованием по итогам года предоставления субсидии как отношение количества дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, на основании фактических данных.

6. Состав муниципальной программы

Подробный состав основных мероприятий, направлений расходов и мероприятий муниципальной программы, с указанием ресурсов на их выполнение, приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение 2 к муниципальной программе).

7. Основные меры правового регулирования

В рамках программы будут реализованы меры по совершенствованию правового регулирования вопросов в сфере благоустройства городской среды, включающие распределение субсидий из федерального бюджета бюджету муниципального образования Сельцовский городской округ на софинансирование расходных обязательств по реализации муниципальной программы формирования современной городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий (осуществляется ежегодно).

Меры правового регулирования направлены на повышение уровня благоустройства муниципального образования Сельцовского городского округа.

8. Ресурсное обеспечение реализации программы\*

Финансирование программы предусматривается осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов, средств бюджета муниципального образования и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования программы – 225 971,00 рубл0, в том числе по годам:

2019 год – 225 971,00 рубль;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей

из них:

средства местного бюджета – 225 971,00 рубль, в том числе по годам:

2019 год – 225 971,00 рубль;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

средства областного бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей.

При отсутствии в муниципальном образовании дворовых территорий, подлежащих благоустройству, все средства направляются на благоустройство общественных территорий.

Средства федерального и областного бюджетов направляются на финансирование мероприятий включенных в минимальный перечень работ. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Значения агрегированных показателей будут уточнены после принятия постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды.

9. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование риска/ возможности | Мероприятия по предупреждению риска/  реализации возможности |
| Ключевые риски | | |
| 1. | Отсутствие средств федерального, муниципального бюджетов для софинансирования проектов по благоустройству | проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов по благоустройству |
| 2. | Отсутствие заявок, непредставление проектов по благоустройству | активная работа и вовлечение должностных лиц (руководителей органов местного самоуправления), граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству;  проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству |
| 3. | Реализация в неполном объеме муниципальной программы по формированию современной городской среды | формирование четкого графика реализации конкретных мероприятий в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды с указанием сроков исполнения мероприятий и ответственных должностных лиц за реализацию мероприятий |

10. Механизм реализации программы

Для успешной реализации программы формируется механизм управления, включающий:

закрепление ответственности за выполнением мероприятий программы за администрацией города Сельцо Брянской области;

порядок инвентаризации общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов и порядок инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленный в приложении 3 к программе;

предоставление и распределение субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования Сельцовский городской округ на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды, представленной в приложении 4 к программе.

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» разрабатывается муниципальная программа формирование современной городской среды.

Муниципальная программа должна предусматривать:

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной согласно порядку проведения инвентаризации;

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной согласно порядку проведения инвентаризации;

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

информацию о форме и доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, с учетом предложений заинтересованных лиц, предусматривающих их финансовое и (или) трудовое участие в выполнении соответствующих работ;

порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя программы либо во исполнение поручений Губернатора области и Правительства области, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.

Ответственный исполнитель программы размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий программы.

Решение об изменении ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограмм программы может быть принято в связи с сокращением финансирования вследствие кризисных явлений в экономике, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий подпрограмм, программы на основе анализа показателей (индикаторов) подпрограмм, программы, а также в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и Брянской области в сфере реализации программы.