Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

реализации  муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Сельцовского городского округа»

Ответственный исполнитель –Администрация города Сельцо Брянской области

Отчетный год  -   2021

- Начальник отдела экономического

- развития  и  ЖКХ                 						О.А. Серба

Муниципальная программа Сельцовского городского округа «Формирование современной городской среды Сельцовского городского округа» представляет собой программный документ, направленный на достижение целей и решение задач администрации города Сельцо Брянской области по эффективному муниципальному управлению, позволяющий согласовать совместные действия органов местного самоуправления, государственной, федеральной и региональной власти. Программа утверждена постановлением администрации города Сельцо Брянской области от 28.12.2018г. №548 Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Сельцовского городского округа». Разработчиком и координатором программы является администрация города Сельцо Брянской области.

В 2021 году,  исполнение целевых индикаторов программы позволило повысить уровень благоустройства дворовых территорий. В рамках  исполнения Муниципальной  программы Сельцовского городского округа «Формирование современной городской среды Сельцовского городского округа» были выполнены следующие работы:

- Благоустройство дворовой территории  ул. Горького, д. 14,

- Благоустройство дворовой территории  ул. Куйбышева, д. 15а,

- Благоустройство дворовой территории  ул. Свердлова, д. 6

Целью муниципальной программы  «Формирование современной городской среды Сельцовского городского округа» является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Сельцовский городской округ.

В рамках задачи программы «Реализация проекта «Формирование современной городской среды» реализуется одно мероприятие «Реализация программ современной городской среды»

На реализацию мероприятия «Реализация программ современной городской среды» запланированы средства в размере 5 868 125,91 руб., кассовое исполнение  по итогам года составило 5 802 837,38  руб. По итогам 2021г. фактическое исполнение составляет 98,89%.

Целевыми индикаторами, характеризующим решение данной задачи являются следующие:

1. Доля реализованных проектов благоустройства  дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения  (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства  дворовых территорий. Плановое значение индикатора- 100%, фактическое значение по итогам года – 100%. По итогам 2021г. индикатор выполнен на 100%.

2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. Плановое значение индикатора- 0%, фактическое значение по итогам года –0%. По итогам 2021г. индикатор выполнен на 100%.

3.Доля дворовых территорий, благоустройство  которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. Плановое значение индикатора- 100%, фактическое значение по итогам года – 100%. По итогам 2021г. индикатор выполнен на 100%.

В рамках задачи программы «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования»   реализуется одно мероприятие «Мероприятия по формированию современной городской среды».

На реализацию мероприятия «Мероприятия по формированию современной городской среды» запланированы средства в размере 108 542,57  руб., кассовое исполнение  по итогам года составило 43 254,05 руб. По итогам 2021г. фактическое исполнение составляет 39,85%.

Целевыми индикаторами, характеризующим решение данной задачи являются следующие:

4. Обеспечение мероприятий по подготовке проектно- сметных документаций  по проектам благоустройства дворовых территорий. Плановое значение индикатора- 3 шт., фактическое значение по итогам года – 3 шт. По итогам 2021г. индикатор выполнен на 100%.

5.Обеспечение мероприятий по подготовке проектно-сметных документаций по проектам благоустройства общественных территорий. Плановое значение индикатора- 0 шт., фактическое значение по итогам года – 0 шт. По итогам 2021г. индикатор выполнен на 100%.

Вывод: Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды Сельцовского городского округа» имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.